# Cahier des Spécifications

Application de Comptabilité & Facturation SaaS Multi-Pays

Version 1.0 | 18 novembre 2025

Technologies: Laravel 11+ | Bootstrap 5 | Vue.js

Marchés cibles: Belgique, France, Suisse, Tunisie

# 1. Vision & Contexte

## 1.1 Présentation du Projet

Nom du projet: ComptaPro SaaS (nom provisoire)

Positionnement: Solution de comptabilité et facturation en ligne combinant la simplicité de e-Boekhouden, la puissance de Sage Business Cloud et la modularité d'Odoo Accounting.

Proposition de valeur unique:

- Multi-pays natif (BE, FR, CH, TN) avec adaptation automatique des règles fiscales

- UX guidée: utilisable sans diplôme comptable

- Prêt pour l'e-invoicing: Peppol (BE), Chorus Pro (FR), TTN/El Fatoora (TN)

- Automatisation intelligente: rapprochement bancaire, suggestions de TVA, alertes conformité

## 1.2 Objectifs Stratégiques

Objectifs Business:

- Conquérir 1000 PME/TPE dans les 18 premiers mois

- Taux de conversion freemium → premium : 25%

- Churn < 5% mensuel

- Prix compétitif : 29-79€/mois selon profil

Objectifs Techniques:

- Performance : < 200ms temps de réponse moyen

- Disponibilité : 99.5% uptime

- Scalabilité : supporter 10 000 sociétés simultanées

- Conformité : RGPD, normes comptables locales

# 2. Périmètre Fonctionnel Global

## 2.1 Modules Principaux

- Administration & Paramétrage Global: Multi-sociétés, multi-utilisateurs, abonnements

- Comptabilité Générale: Plan comptable, journaux, écritures, clôtures

- Facturation Clients: Devis, factures, avoirs, relances, encaissements

- Achats & Fournisseurs: Commandes, réceptions, factures fournisseurs

- Banque & Rapprochement: Comptes bancaires, import relevés, rapprochement semi-automatique

- TVA & Déclarations: Calcul automatique, synthèse, déclarations par pays, export XML

- Produits & Stock: Gestion produits/services, stock simple avec alertes

- Reporting & Analytics: Dashboards, grand livre, balance, compte de résultat, bilan

- Portail Expert-Comptable: Accès externe limité, export comptable

## 2.2 Profils Utilisateurs

1. Super Admin SaaS

Gestion complète des tenants, plans tarifaires, monitoring système, analytics agrégées.

2. Admin Société

Paramétrage société, gestion utilisateurs, personnalisation plan comptable, accès complet modules.

3. Responsable Commercial

Gestion clients, création devis/factures/avoirs, envoi relances, consultation statistiques ventes.

4. Gestionnaire Achats

Gestion fournisseurs, commandes achats, enregistrement factures fournisseurs, budget achats.

5. Comptable / Teneur de Livres

Saisie écritures, rapprochement bancaire, validation factures, déclarations TVA, export FEC.

6. Expert-Comptable Externe

Lecture toutes données, ajustements clôture, export comptable, audit trail complet.

# 3. Adaptations Spécifiques par Pays

Le système s'adapte automatiquement aux réglementations de chaque pays cible :

| Aspect | Belgique 🇧🇪 | France 🇫🇷 | Suisse 🇨🇭 | Tunisie 🇹🇳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise | EUR | EUR | CHF | TND |
| TVA standard | 21% | 20% | 8.1% | 19% |
| Taux réduits | 12%, 6%, 0% | 10%, 5.5%, 2.1% | 2.6%, 3.8% | 13%, 7%, 0% |
| Plan comptable | PCN | PCG 2025 | Plan KMU | Plan tunisien |
| E-invoicing | Peppol B2B 2026 | Chorus Pro | Non obligatoire | TTN / El Fatoora |
| Déclaration TVA | Intervat XML | CA3/CA12 | Portail AFC | Format TEIF |

# 4. Architecture Technique

## 4.1 Stack Technologique

Backend:

- PHP 8.2+

- Laravel 11+

- Base de données : PostgreSQL ou MySQL/MariaDB

- Cache : Redis

- File d'attente : Redis ou database queue

Frontend:

- Bootstrap 5 (responsive design)

- Vue 3 + Inertia.js (SPA-like experience)

- Alpine.js (interactions légères)

- Axios (appels API)

## 4.2 Architecture Modulaire

L'application est organisée en modules Laravel indépendants pour faciliter la maintenance et l'évolution :

- Core: Gestion sociétés, utilisateurs, paramètres globaux

- Accounting: Plan comptable, journaux, écritures, clôtures

- Invoicing: Clients, devis, factures, avoirs, paiements

- Tax: Taux TVA, calculs, déclarations, exports XML

- Banking: Comptes bancaires, imports, rapprochements

- Purchases: Fournisseurs, commandes, factures achats

- Products: Produits/services, catégories, stock

- Reporting: Dashboards, rapports financiers, exports

## 4.3 Base de Données

Tables principales:

- countries, companies, users, company_user

- accounts, journals, journal_entries, journal_entry_lines

- customers, suppliers, products

- invoices, invoice_lines, payments

- tax_rates, tax_returns, tax_return_lines

- bank_accounts, bank_statements, bank_statement_lines

- purchase_invoices, settings

Indexation optimisée: sur company_id, date, status, customer_id pour des performances maximales.

# 5. Sécurité & Conformité

## 5.1 Mesures de Sécurité

- Authentification: Laravel Sanctum/Fortify avec 2FA optionnel

- Permissions: Système de rôles granulaire (spatie/laravel-permission)

- Chiffrement: HTTPS obligatoire, données sensibles chiffrées (bcrypt/argon2)

- Audit Trail: Logs complets sur écritures, factures, paramètres TVA

- Protection CSRF/XSS: Protections natives Laravel activées

## 5.2 Conformité RGPD

- Droit à l'oubli: Anonymisation utilisateurs/clients

- Portabilité: Export complet données utilisateur (JSON)

- Conservation: Politique de rétention par pays (7-10 ans compta)

- Consentement: Gestion cookies et consentements explicites

# 6. Roadmap & Phases de Développement

## 6.1 Phase 1 : MVP (4-6 mois)

Objectif: Version minimale viable pour Belgique & France

Fonctionnalités essentielles:

- Authentification & gestion utilisateurs multi-sociétés

- Paramétrage pays (BE, FR uniquement)

- Plan comptable pré-configuré par pays

- Clients, fournisseurs, produits/services

- Facturation complète (devis, factures, avoirs, PDF, email)

- Saisie écritures manuelles + génération auto depuis factures

- Synthèse TVA simple

- Dashboard basique (CA, dépenses, TVA)

- Rapports: Grand livre, Balance

Budget estimé: 60,000 - 80,000 €

## 6.2 Phase 2 : Consolidation (3-4 mois)

Objectif: Enrichir fonctionnalités + ajouter Suisse & Tunisie

- Extension pays Suisse & Tunisie

- Import relevés bancaires (CSV, MT940, CODA)

- Rapprochement bancaire semi-automatique

- Factures fournisseurs complètes

- Déclarations TVA avec export XML par pays

- Clôture périodique (mois, trimestre, année)

- Gestion stock simple avec alertes

- Rapports avancés: P&L, Bilan simplifié

- Export FEC (France)

- Portail expert-comptable

- API REST publique (CRUD basique)

Budget estimé: 40,000 - 50,000 €

## 6.3 Phase 3 : E-Invoicing & IA (4-6 mois)

Objectif: Conformité facturation électronique & automatisation

E-Invoicing:

- Belgique: Génération Peppol UBL format

- France: Connexion Chorus Pro API

- Tunisie: Intégration TTN/El Fatoora (TEIF)

- Suisse: QR facture (QR-IBAN)

Automatisation IA:

- OCR factures fournisseurs (Google Vision / Mindee)

- Suggestion comptes comptables (ML model)

- Prédiction dates paiement clients

- Détection anomalies comptables

Intégrations:

- Stripe Connect (paiements en ligne)

- GoCardless (prélèvements SEPA)

- Open Banking PSD2 (connexion bancaire)

- Zapier / Make.com (1000+ apps)

Budget estimé: 80,000 - 100,000 €

# 7. Modèle Économique

L'application fonctionne sur un modèle d'abonnement SaaS avec 3 plans principaux :

| Starter | Professional | Enterprise |
| --- | --- | --- |
| 29 €/mois | 79 €/mois | Sur devis |
| 1 société 2 utilisateurs 500 factures/an Support email | 3 sociétés 5 utilisateurs Factures illimitées E-invoicing Support prioritaire API access | Sociétés illimitées Utilisateurs illimités Compta analytique SLA 99.9% Account manager Formation sur site |
| Auto-entrepreneurs | PME 5-20 employés | Cabinets comptables |

Options supplémentaires:

- Expert-comptable externe: +15 €/mois

- Utilisateur supplémentaire: +10 €/mois

- Stockage additionnel: +5 €/100 GB

# 8. Conclusion & Prochaines Étapes

Ce cahier des charges détaillé fournit une feuille de route complète pour développer une solution de comptabilité et facturation SaaS multi-pays robuste, conforme aux réglementations locales de Belgique, France, Suisse et Tunisie.

Points Clés:

- Architecture modulaire Laravel permettant une évolution progressive

- Adaptation automatique par pays (TVA, plans comptables, formats)

- UX fluide Bootstrap 5 + Vue.js pour une adoption facile

- Conformité réglementaire intégrée dès la conception

- Préparation e-invoicing pour anticiper les obligations 2026+

Documents Complémentaires Recommandés:

- Maquettes UI/UX détaillées (Figma/Adobe XD)

- Diagramme ERD complet (base de données)

- User stories par profil utilisateur

- Plan de tests (unitaires, fonctionnels, E2E)

- Documentation API (OpenAPI/Swagger)

- Guide de déploiement (DevOps)

- Manuel utilisateur multilingue

Ressources Utiles:

- Documentation TVA BE: finances.belgium.be

- Documentation TVA FR: impots.gouv.fr

- Documentation TVA CH: estv.admin.ch

- E-invoicing Peppol: peppol.org

- Laravel Best Practices: laravel.com/docs

Document généré le 18 novembre 2025

© ComptaPro SaaS - Tous droits réservés